## 1. Rà soát và đánh giá hiện trạng toàn bộ hệ thống ĐTXD

- Đánh giá tổng thể một số dự án điển hình trong 5 năm gần nhất.

- Đánh giá mô hình tổ chức ĐTXD hiện nay:

  - Ban Quản lý dự án.

  - Các phòng kỹ thuật.

  - Các đơn vị thành viên.

- Đánh giá năng lực nhân sự theo chức danh.

- Đánh giá các bất cập:

  - Chậm tiến độ.

  - Tăng tổng mức đầu tư.

  - Điều chỉnh thiết kế.

  - Vướng đấu thầu.

  - Vướng quyết toán.

  - Chồng chéo thẩm quyền.

## 2. Thiết kế mô hình quản trị ĐTXD mới cho VICEM Hà Tiên

### Phương án 1

………………….

### Phương án 2

……………………

### Phương án 3

- ………………………...

### Sản phẩm

- Sơ đồ tổ chức.

- Ma trận chức năng.

- Ma trận RACI.

## 3. Chuẩn hóa toàn bộ quy trình ĐTXD

### Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

### Giai đoạn thực hiện

### Giai đoạn kết thúc

### Sản phẩm

- Bộ SOP ĐTXD.

- Quy trình ISO.

- Workflow điện tử.

## 4. Xây dựng hệ thống phân cấp, phân quyền

| Nội dung | TGĐ | /HĐQT | /VICEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ trương đầu tư |  |  |  |
| Phê duyệt dự án |  |  |  |
| Điều chỉnh TMĐT |  |  |  |
| Chỉ định thầu |  |  |  |
| Quyết toán |  |  |  |

Kết quả:

- Tránh vượt thẩm quyền.

- Giảm thời gian trình ký.

- Đồng bộ với Điều lệ VICEM và Quy chế ĐTXD VICEM.

## 5. Xây dựng hệ thống biểu mẫu chuẩn

## 6. Xây dựng hệ thống KPI quản lý dự án

### Tiến độ

- SPI.

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

### Chi phí

- CPI.

- Tỷ lệ vượt TMĐT.

### Chất lượng

- Số lỗi nghiệm thu.

- Số sự cố.

### Hiệu quả đầu tư

- NPV.

- IRR.

- Thời gian hoàn vốn.

## 7. Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro ĐTXD

Lập Risk Register cho:

- Pháp lý.

- Thiết kế.

- Đấu thầu.

- Thi công.

- Môi trường.

- Hợp đồng.

- Thanh quyết toán.

### Sản phẩm

- Sổ tay quản lý rủi ro dự án.

- Ma trận rủi ro toàn công ty.

## 8. Chuyển đổi số hoạt động ĐTXD

- PMIS (Project Management Information System).

- Quản lý hồ sơ điện tử.

- Nhật ký công trình điện tử.

- Dashboard lãnh đạo.

- BIM đối với dự án lớn.

- Tích hợp SAP/ERP nếu có.

## 9. Xây dựng bộ quy chế nội bộ mới

- Quy chế quản lý ĐTXD.

- Quy chế quản lý chi phí đầu tư.

- Quy chế đấu thầu.

- Quy chế quản lý hợp đồng.

- Quy chế nghiệm thu – bàn giao.

- Quy chế quyết toán vốn đầu tư.

- Quy định phân cấp phân quyền ĐTXD.

- Quy chế kiểm soát nội bộ dự án.

## 10. Đào tạo và chuyển giao

- Đào tạo HĐQT.

- Đào tạo Ban TGĐ.

- Đào tạo Ban ĐTXD.

- Đào tạo các nhà máy.

Kèm:

- Sổ tay hướng dẫn.

- Bộ tài liệu đào tạo.

- Hỗ trợ áp dụng 6–12 tháng.

Phạm vi công việc nên được đặt tên là:

"Rà soát, tái cấu trúc và chuẩn hóa hệ thống quản trị đầu tư xây dựng VICEM Hà Tiên theo quy định pháp luật hiện hành và quy định quản trị của VICEM"

Sản phẩm cuối cùng không phải là một báo cáo tư vấn, mà phải là:

- Mô hình tổ chức ĐTXD mới.

- Bộ quy chế ĐTXD mới.

- Bộ quy trình SOP.

- Bộ phân cấp phân quyền.

- Bộ KPI và quản trị rủi ro.

- Lộ trình chuyển đổi số ĐTXD.

- Kế hoạch triển khai 3 năm.