CÔNG TY CP XI MÃNG VICEM HÀ TIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUÂN LÝ DỤ ẤN	Dộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Sổ: ĩ 6 1 /ỌT-QLDA	TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2024

QUỴ TRÌNH

Số hỏa, lưu trữ hồ SO’ Ban Quản lý dự án

- MỤC ĐÍCH:

Thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ dự án, hồ sơ bất động sản, hồ sơ văn bản, tài liệu báo cáo theo chức năng nhiệm vụ của BQLDA, để đàm bảo toàn bộ tài liệu hô sơ dự án được lưu trữ tập trung, phục vụ theo dõi thực hiện, truy xuất tài liệu nhanh chóng, đầy đù khi có yêu cầu, thời gian lưu trữ lâu dài, phục vụ kiêm tra, thanh quyết toán dự án được đảm bảo, tiết kiệm tài nguyên mạng.

Thống nhất về giải pháp lưu trữ tài liệu, về cấu trúc lưu trữ hồ sơ, phân loại hồ sơ, phân công trách nhiệm lưu trữ, về cách đặt tên tài liệu được chuẩn hóa để phục vụ lưu trữ, truy xuẩt tài liệu nhanh chóng.

- PHẠM VI ÁP DỤNG

Hướng dẫn áp dụng cho các công trình đầu tư xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án - Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên đang quản lý;

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Thông tư sổ 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 v/v Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử;

- Quyết định số 04/10/2018/QĐ/HĐQT ngày 26/10/2018 của Hội đồng quàn trị Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên v/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án xi mãng VICEM Hà Tiên.

- Quyết định số 152/QĐ-HT1 ngày 18/01/2021 cùa Tổng Giám đốc Công ty CP xi mãng VICEM Hà Tiên v/v Ban hành Quy định về công tác vãn thư tại Công ty CP xi măng VICEMHàTiên.

- Quyểt định số 3178/QĐ-HT1 ngày 06/11/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi mãng VICEM Hà Tiên v/v ban hành Quy định quàn lý và khai thác Hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty CP xi mãng VICEM Hà Tiên.

- ĐỊNH NGHĨA & THUẬT NGŨ:

-CĐT:	Chủ đầu tư.

- HT1:	Công ty CP xi mãng VICEM Hà Tiên (Chủ đầu tư).

- BQLDA:	Ban Quản lý dự án Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên

- GĐDA:	Giám đốc Ban QLDA.

-KTDA:	Phòng Kế toán dự án

- KHTH:	Phòng Kế hoạch Tổng hợp dự án

- PKTH:	Phòng Kỷ thuật dự án

- TBĐS:	TỔ bất động sản

- ĐVSD:	Các đơn vị sử dụng tài nguyên lưu trữ trực thuộc BQLDA

- VT:	Văn thư: gồm vãn thư BQLDA và văn thư các phòng ban.

5. NỘI DƯNG

Lưu đồ:

| Trách nhiệm | Lưu đồ tiến trình |  | Mô tả/ Tài Liêu |
| --- | --- | --- | --- |
| P.KTDA P.KHTH | Khởi tạo site trên Onedrive, ( thiết lập các cây thư mục ) |  | 5.1 Khởi tạo Site lưu trữ trên OneDrive |
| Các đơn vị VT |  |  | 5.2 Các đơn vị theo chức năng phân công thực hiện khởi tạo thư mục chi tiết, số hóa tài liệu, lưu trữ. |
|  | sổ hóa tài liệu, lưu trữ |  |  |
| Các đơn vị VT |  |  | 5.3 Sau khi dự án hoàn thành, nhân sự quản lý dự án tiến hành tổng hợp danh mục hồ sơ tài liệu, lưu trữ. Mầu số: BM114-23-01 |
|  | f Hoàn thiện danh mục X. hồ sơ. s' |  |  |

Mô tả lưu đồ:

- Khỏi tạo Site lưu trữ trên Onedrive

Site lưu trữ được khởi tạo trên cơ sờ các nhóm chức nàng nhiệm vụ của Ban QLDA như sau:

- Nhóm Dự án

- Nhóm Bất động sản

- Nhóm tài liệu, báo cáo

Site khởi tạo ban đãu sẽ được phân quyền đến cấp Ban Giám đốc dự án, Thủ trưởng các đơn vị.

Link: https://vicemhatien.sharepoint.com/_lavouts/15/sharepoint.aspx

(Người sừ dụng trên web hoặc kết nối, đồng bộ lưu trừ song song vào ổ Onedrive trên máy tính cá nhân)

Trên cơ sở phân công, nhiệm vụ tại từng đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị phân quyền bô

sung thêm thành viên tại đơn vị được phân công theo dõi dự án vào Site đã khởi tạo.

| STT | Danh sách phân quyền | Quyền xem | Quyền ghi | Quyền xóa | Phạm vi phân quyền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ban giám đốc | X | X | X | Toàn bộ các dự án, BĐS, báo cáo |
| 2 | Thủ trưởng các đơn vị | X | X | X | Toàn bộ các dự án, BĐS, báo cáo |
| 3 | Vãn thư các đơn vị | X | X |  | Toàn bộ các dự án, BĐS, báo cáo |
| 4 | Nhân sự thực hiện dự án, công việc cụ thể | X | X |  | Do thủ trường các đơn vị đề xuẩt cho từng Dự án , công việc |

- Khởi tạo Site lưu trữ nhóm dự án

Trên cơ sở kế hoạch dầu tư được duyệt hàng năm, KHTH gửi thông báo các dự án mới có nhu cầu khởi tạo Site dữ liệu trên Onedrive — Sharepoint đến KTDA, KTDA căn cứ danh mục dự án trên hệ thống Grace Quản lý dự án và Tên dự án được phê duyệt theo kế hoạch đầu tư, khởi tạo dự án mới và thông tin mã dự án đến KHTH.

Nguyên tắc đặt tên Site dự án: Mã dự án - Tên dự án.

KHTH sau khi khởi tạo Site dự án: đồng thời mở các thư mục tổng thể dự án như sau:

- Chuẩn bị dự án

- Pháp lý dự án

- Thỏa thuận chù trương

- Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Ke hoạch lựa chọn nhà thầu

- Thực hiện dự án

- Chi phí bồi thường, hồ trợ, tái định cư

- Chi phí xâỵ dựng

- Chi phí thiết bị

- Quản lý dự án

- Chi phí tư vấn

- Chi phí khác

- Dự phòng

- Báo cáo, công văn đến, công văn đi

3. Kết thúc dự án

- Kiểm toán độc lập, thẩm định, thẩm tra phê duyệt quyết toán.

- Thanh tra, Kiểm toán nhà nước.

- Phê duyệt quyết toán, bàn giao.

- Bảo hành, bảo trì công trình.

Danh mục dự án đã được xác định hiện nay như sau:

| STT | Mã dự án | Tên dự án |
| --- | --- | --- |
| 1 | DAỎ5 | Dự án đền bù GPMB khu vực vùng đệm NMXMBP |
| 2 | DA07 | Dự án Khu đô thị xi mãng Bình Phước |
| 3 | DA08 | Dự án BOT Phú Hữu |
| 4 | DA09 | Dự án Dây chuyền 02 NMBP |
| 5 | DA10 | Dự án Nhà máy phát điện tận dụng nhiệt thải thừa từ NMXMBP |
| 6 | DA11 | Dự án di dời tống thể Trạm nghiền Thủ Đức |
| 7 | DA12 | Dự án Cải tạo nâng công suất xuất thủy và hệ thống xuất XM đóng bành tại TNPH |
| 8 | DA15 | Dự án khai thác mò đá vôi Thanh Lương |
| 9 | DAI 6 | Dự án càng xuất Clinker mới (KL11) |
| 10 | DA 17 | Dự án Đâu tư XDCT mỏ đá vôi núi Khoe Lá |
| 11 | DA18 | Dự án khai thác mò đá vôi núi Trầu, núi Còm, Châu Hang |
| 12 | DA 19 | Dự án Đẩu tư XDCT khai thác mò đá vôi núi Nai |
| 13 | DA24 | Dự án Đầu tư mở rộng và nâng công suất khai thác mỏ đá vôi, sét, laterit Tà Thiết |
| 14 | DA25 | DA Nâng cấp cảng nhập liệu TNLA |
| 15 | DA26 | Dự án chống sạt lở bờ kè phía sau nhà văn phòng TNPPI |
| 16 | DA28 | Dự án Xử lý hang khe Krasf chống nước vào moong khai thác Tà Thiết NM XMBP |
| 17 | DA31 | Dự án Cài tạo Nâng công suất xuất thủy TNLA |
| 18 | DA34 | Dự án Kiến thiết cơ bản mỏ sét lô 5 NM XMKL |
| 19 | DA35 | Dự án thiết bị quan trac online toàn Vicem Hà Tiên |
| 20 | DA36 | Dự án Đẩu tư XD tuyến mương điều tiết nước suối Prek Krea chống ngập |
| 21 | DA37 | Dự án Nhà bao che cảng xuất xi măng Trạm nghiền Long An |
| 22 | DA39 | Dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng tại NMXMKL |
| 23 | DA40 | Dự án xây dựng nâng cấp tái trọng cẩu bẳc qua kênh Ba Hòn vào Nhà máy xi mãng Kiên Giang |
| 24 | DA43 | Hệ thống mái che bến xuất Nhà Máy xi mãng Kiên Lương |
| 25 | DA44 | Dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng tại TNLA |
| 26 | DA45 | Dự án Tận dụng nhiệt thài để phát điện - lò nung số 2 NMXMKL |
| 27 | DA46 | Dự án Silo Trạm nghiền Cam Ranh |
| 28 | DA47 | Đẩu tư nâng cấp 06 làn hệ thống thu phí diện tứ tự động không dừng (ETC) |
| 29 | DA48 | Kho chứa rác làm nhiên liệu thay thế - NMXMKL |
| 30 | DA49 | Dự án chuyến đồi vận chuyển bột liệu bẳng bình bơm sang gầu nangDCINMKL |

| 31 | DA50 | Dự án Đẩu tư dây chuyền đồng xử lý chất thải nguy hại trong sản xuất xi mãng tại NMXMBP |
| --- | --- | --- |
| 32 | DA51 | Dự án cải tạo lọc bụi điện KM01 dây chuyền 1 - NMXMKL |

- Khởi tạo Site lưu trữ nhóm bất động sản

Phòng KHTH khởi tạo Site dữ liệu trên Onedrive - Sharepoint theo nhóm các hồ sơ:

- Hồ sơ đền bù

- Hồ sơ Pháp lý các khu dất

- Hồ sơ khai báo, thanh toán tiền thuê đất, thuế đất.

Trong từng nhóm hồ sơ, KHTH khởi tạo thư mục con theo nhỏm vị trí bất động sản theo từng Tỉnh/ Thành.

- Khởi tạo Site lưu trữ nhóm tài liệu, báo cáo

Phòng KHTH khởi tạo Site dừ liệu trên Onedrive - Sharepoint theo nhóm các tài liệu, báo cáo như sau:

- Vàn bản, Báo cáo VICEM.

- Văn bản, Báo cáo Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên.

- Văn bản, Báo cáo Ban QLDA.

5.2. Phân công số hóa tài liệu, lưu trữ:

| ST T | HÒ Sơ | ĐƠN VỊ THựC HIẸN | CÁ NHÂN THựC HIẸN | GHICHl/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | HỒ Sơ QUẢN LÝ Dự ÁN |  |  |  |
| 1 | CHUẲN BỊ Dự ÁN |  |  |  |
|  | - Pháp lý dự án: bao gồm các tờ trình, báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt, thỏa thuận phê duyệt, hồ sơ pháp lý có liên quan. - Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu,... | KHTH | Nhân sự phân công | Số hóa và lưu trữ. |
| II | THựCHIỆNDựÁN |  |  |  |
|  | Tài liệu dự án được theo dõi theo từng gói thầu/ hợp đồng ký kết, và phân loại theo 5 nhóm chính như sau; - Đen bù, giải phóng mặt bằng - Thiết bị - Xây dựng - Chi phí tư vấn - Chi phí khác | KHTH | Nhân sự phân công | Khởi tạo thư mục con |

Trên cơ sở chức năng các phòng ban, đề xuất nhân sự của Trưởng các đơn vị, trường phòng KHTH phân quyền truy cập dự án cho các nhân sự theo đề xuất. Các cá nhân được phân công có trách nhiệm tiến hành tạo thư mục lưu trữ, số hóa toàn bộ tài liệu dự án và lưu trữ trên Onedrive - Sharepoint như sau:

|  | Mỗi gói thầu/ hợp đồng sẽ phân công lưu trữ như sau: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > Hồ sơ lựa chọn nhà thầu; Hồ sơ mời thầu. Hồ sơ dự thầu, Báo cáo đánh giá, Biên bàn đàm phán hợp đồng, Quyết định phê duyệt kết quả LCNT,... | KHTH | Nhân sự phân công | Số hóa và lưu trữ |
|  | - Hồ sơ thực hiện hợp đồng: Hồ sơ quàn lý chất lượng, nghiệm thu, bản vẽ thi công, bàn vẽ hoàn công, nhập xuất vật tư, thiết bị.. - Hồ sơ pháp lý hợp đồng: Hợp đồng, phụ lục, Thanh lý hợp đồng, ... - Công vàn đi/ công vãn đến - Báo cáo | PKTH KHTH KHTH KHTII | Nhân sự phân công Nhân sự phân công VT Nhân sự phân công | Số hóa và lưu trữ |
|  | > Hồ sơ tạm ứng/ thanh toán hợp đồng: Hồ sơ tạm ứng, thanh toán giai đoạn, thanh quyết toán hợp đồng. | KTDA | Nhân sự phân công | Sổ hóa và lưu trữ |
| III | KÉT THÚC Dự ÁN |  |  |  |
|  | > Hồ sơ quyết toán dự án: Kiểm toán độc lập, thẩm tra quyết toán dự án, Báo cáo quyết toán vốn, Quyết định/ nghị quyết phê duyệt quyết toán dự án,.. | KTDA | Nhân sự phân công | Số hóa và lưu trữ |
|  | > Hồ sơ thanh tra/ kiểm toán nhà nước, hồ sơ báo cáo, thực hiện kết luận,... | KHTH KTDA | Nhân sự phân công | Số hóa và lưu trữ |
|  | > HỒ sơ bảo hành, bảo tri công trình xây dựng | PKTH | Nhân sự phân công | Sổ hóa và lưu trử |
| B | HÒ SO BÁT ĐỘNG SẢN | TBĐS | Nhân sự phân công | Sò hóa và lưu trừ |

.1)

- Rà soát hồ SO', danh mục hồ sơ

Sau khi dự án hoàn thành Chuyên viên quản lý hợp đồng các đơn vị phoi hợp lập danh mục hồ sơ theo phạm vi phân công lưu trữ file mềm danh mục tài liệu theo biểu mẫu BM114-23-01.

- MỘT SÓ QUY ĐỊNH CHUNG:

6.1. Quy định đặt tên tài liệu:

| Ngày, tháng phát hành | Loại tài liệu | Số tài liệu (nếu có) | Đơn vị phát hành (nếu có) | Nội dung tài liệu | Mã dự án (nếu có) | Khác (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YYYY-MM-DD | AAAA | BBBB | cccc | Dddd.. | DAXX | eeee |

Ghi chú: Tên tài liệu được thống nhất cấu trúc theo quy định như trên, trong đó các nhóm in đậm là nhóm bắt buộc, các nhóm còn lại tùy theo nội dung văn bản có hay không đê đặt tên tài liệu, nguyên tắc đặt tên là ngắn gọn, có các thông tin cơ bản của tài liệu.

- Ngày tháng phát hành: ký hiệu theo ngày tài liệu phát hành theo thứ tự năm (4 ký tự) > tháng (2 ký tự) > ngày (2 ký tự) bằng ký hiệu số.

- Mã dự án (4 ký tự): ký hiệu theo số thử tự dự án thống nhất do Phòng	ke	toán dự án

ban hành, đối với các dự án đã và đang triển khai theo danh mục tại mục	5.1, đối	với tài	liệu

chung không gắn với dự án cụ thể thì không cần thông tin mã dự án.

- Loại tài liệu: Danh sách ký hiệu một số loại tài liệu chủ yếu như sau:

> Quy tắc chung: lấy ký tự đầu cùa nhóm từ về chùng loại tài liệu được viết hoa, trong trường hợp viết thêm ký tự không phải là ký tự đầu để phân biệt do các cụm từ giống nhau thì các ký tự không phải ký tự đầu viết thường; viết liên tục không

dấu.

- Luật:	LUAT

- Nghị định:	ND

- Thông tư:	TT

- Công vãn đến:	CVDen

- Công văn đi:	CVDi

- Quyết định:	QD

- Quyết nghị:	QN

- Văn bản:	VB

- Tờ trình:	TTr

- Báo cáo:	BC

- Bản vẽ:	BV

- Hợp đồng:	HD

- Hóa đơn GTGT:	VAT

- Biên bản nghiệm thu:	BBNT

- Hồ sơ mời thầu:	HSMT

- Hồ sơ dự thầu:	HSDT

- Hồ sơ đề xuất:	HSDX

- Thiết kế cơ sở:	TKCS

- Thiết kế kỹ thuật:	TKKT

- Số tài liệu: trong trường hợp số tài liệu được ký hiệu gồm cả các thông tin trùng lặp với các nhóm đã được quy định trong tên tài liệu như: loại văn bán. đơn vị phát hành,... thì có thể lượt bớt đề rút ngắn tên tài liệu mà vẫn không làm thiểu thông tin tài liệu, ví dụ như tên tài liệu là QT114-23, trong đó có các ký hiệu trong số văn bản như: QT đã được quy định trong loại tài liệu thì lượt bỏ.

Ví dụ cách đặt tên tài liệu mẫu:

2024-05-09 ỌT 114-23 BQLDA Quy trinh So hoa, luu tru tai lieu du an

Năm - Tháng - Ngày phát hành: 2024-05-09

Loại tài liệu: QT - Quy trình

Sổ tài liệu: 114-23 - rút ngẳn

Đơn vị phát hành: BQLDA

Nội dung tài liệu: Quy trinh So hoa, luu tru tai lieu du an

Mã dự án: tài liệu chung không có mã dự án

6.2 Quy định định dạng tài liệu:

- Tài liệu lưu trữ điện từ được số hóa từ tài liệu lưu trữ trên nền giấy chọn định dạng (.pdf): áp dụng cho các tài liệu phát hành chính thức có chữ ký, con dấu đơn vị phát hành.

- Tài liệu ảnh: định dạng JPEG.

- Tài liệu dạng file soạn thảo: .doc (word); .xlsx (excel); .dwg (autocad),...

- LUU TRỬ

- Các cá nhân thuộc BQLDA tham gia số hóa, lưu trữ tài liệu chịu trách nhiệm về tính bảo mật hồ sơ theo quy định.

- Tài liệu lưu trữ ưu tiên được sổ hóa từ tài liệu gốc có chữ ký, con dấu phát hành, là phiên bản chính thức cuối cùng, trong trường hợp bản lưu trữ chưa phải bản chính thức thì bổ sung trong tên tài liệu tại nhỏm "khác” quy định tại mục 6.1: photo (bản sao), draft (bản thảo)...

- Đối với các tài liệu không thể số hóa (kích thước quá lớn, hay quá nhiều như bản vẽ, HSDT,...) thì có thể lưu trữ bàng bàn soft (file cuối cùng phục vụ in ẩn), Danh mục hồ sơ cần ghi rõ nơi lưu trữ tài liệu gốc.

- Đối với các dự án đã và đang thực hiện, các cá nhân được phân công tiến hành số hóa dần hồ sơ đưa vào lưu trữ, đối với các dự án mới, tài liệu mới thì phải tiến hành số hóa, lưu trữ ngay khi tài liệu được ban hành/ tiếp nhận.

- Mức độ ưu tiên số hóa: Dự án đang thực hiện > Dự án đã phê duyệt quyết toán, bàn giao > Dự án đã thanh tra, kiểm toán nhà nước.

Hồ sơ, tài liệu được lưu trữ áp dụng theo điều 12/2016/TT-BXD, chi tiết như sau:

- Thời gian lưu trữ tối thiểu là 10 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm A, 7 nãm đổi với dự án nhóm B, và 5 năm đối với dự án nhóm c kể từ khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

- Trong quá trinh triên khai dự án, các hồ sơ công trình được lưu trữ riêng tại các đơn vị phụ trách, khi dự án kết thúc sẽ chuyển kho lưu trừ của Công ty theo quy định.

- PHỤ LỤC BIỂU MẢU

- BM114-23-01: Danh mục tài liệu lưu trữ

- HIỆU Lực

Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần chình sừa, sửa đổi cho phù hợp thực tê và các quy trình liên quan, các đơn vị tập hợp ý kiến, gửi đến P.KTDA, P.KHTH để xem xét trình Giám đốc phê duyệt điều chỉnh.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc BQLDA;

- Phó TGĐ Phương (để báo cáo);

- Phòng CNTT (để hỗ trợ);

- Phòng KHCL (để biết);

- Lưu VT.

Mầu SỐ; BM114-23-01

DANH MỤC TÀI LIỆU DỤ’ ẢN
DỤ ÁN;	  ...

CÔNG TY CP XI MÀNG V1CEM HÀ TIÊN
BAN QUẤN LÝ DU ÁN

| STT | Tên vãn bản | Ký hiệu | Ngày, tháng, năm | Cơ quan ban hành | Giá trị được duyệt (nếu có) | ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Văn bản pháp lý giai (loạn chuấn bị dự án |  |  |  |  |  |
| II | Hồ SO' thực hiện dự án: Lựa chọn nhà thầu, Họ'p đồng, thực hiện hợp đồng,,.. |  |  |  |  |  |
| l | Bồi thirờng, hỗ trợ và tái định CU' |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây dụng |  |  |  |  |  |
| 1 | Quyết định thành lâp tồ chuyên gia dấu thầu |  |  |  |  |  |
| 2 | Báo cáo thấm định HSMT |  |  |  |  |  |
| 3 | Quyết dinh phê duyệt 1-ISMT |  |  |  |  |  |
| 4 | Hồ sơ mời thầu |  |  |  |  |  |
| 5 | [’hông báo mời thầu |  |  |  |  |  |
| 6 | í lồ sơ dự thầu |  |  |  |  |  |
| 7 | Biên bản đóng thầu |  |  |  |  |  |
| 8 | Báo cáo đánh giá |  |  |  |  |  |
| 9 | Biên bàn thương thảo HĐ |  |  |  |  |  |
| lữ | Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  |  |
| 11 | Quyết đinh phê duyêt kết quả lưa chon nhà thầu |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 lợp đồng thi công xây dựng |  |  |  |  |  |
| 13 | Biên bán nghiệm thu hoàn thành công trình vả bàn giao dể dưa vào sử dung |  |  |  |  |  |
| 14 | Biên bản quyết toán |  |  |  |  |  |
| 15 | Hồ sơ quyết toán |  |  |  |  |  |
| 16 | Nhật ký thi công |  |  |  |  |  |
| 17 | Băn vẽ hoàn công |  |  |  |  |  |
| 3 | Thiết bị |  |  |  |  |  |
| 1 | Quyết định thành lập tổ chuyên gia dấu thầu |  |  |  |  |  |
| 2 | Báo cáo thẩm định HSMT |  |  |  |  |  |
| 3 | Quyết định phê duyệt HSMT |  |  |  |  |  |
| 4 | Hồ sơ mời thầu |  |  |  |  |  |
| 5 | Thông báo mời thau |  |  |  |  |  |
| 6 | Hồ sơ dự thầu |  |  |  |  |  |
| 7 | Biên bàn dóng thầu |  |  |  |  |  |
| 8 | Báo cáo dành giá |  |  |  |  |  |

Ngày rập nhật:

| STT | TÊn văn bàn | Ký hiệu | Ngày, tháng, năm | Cơ quan ban hành | Giá trị du-ực duyệt (UCU có) | ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Biên bủn thương, thào HĐ |  |  |  |  |  |
| 10 | Báo cáo thẩm định kết quá lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  |  |
| 11 | Quyết định phê duyệt kết quá lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  |  |
| 12 | Hợp dong thi công xây dựng |  |  |  |  |  |
| 13 | Biên bán nghiệm thu hoàn thành công trinh và bàn giao đề đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |
| 14 | Biên bán quyết toán |  |  |  |  |  |
| 15 | Hồ sơ quyết toán |  |  |  |  |  |
| 16 | Nhật ký thi công |  |  |  |  |  |
| 17 | Bản vẽ hoàn công |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí Quản lý dự án |  |  |  |  |  |
| 6 | Chi phí tu vấn đầu tu xây dựng |  |  |  |  |  |
| 7 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |
| 111 | Kết luận cùa các cơ quan Thanh tra, kiểm toán nhà nuớc, kiềm tra, kết quà điều tra của các cơ quan pháp luật |  |  |  |  |  |