# BM Qtrinh 02

## BM114-02.1.1.01

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /TTr-HT1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Về việc triển khai dự án ...

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-VICEM ngày 29/12/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023 về việc Ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng áp dụng tại Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựng năm ... của công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

I. THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐẦU TƯ ...

1. Công suất và tiêu thụ hiện tại và dự kiến của ...

2. Mục tiêu và sự cần thiết phải đầu tư ...

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án: ...

2. Địa điểm đầu tư: ....

3. Chủ đầu tư, đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư: Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên.

4. Nhóm dự án: ....

5. Quy mô đầu tư: ...

6. Phạm vi đầu tư: ...

7. Tổng mức đầu tư dự kiến và Cơ cấu nguồn vốn:...

8. Thời gian thực hiện:

III. KIẾN NGHỊ

...

Trân trọng kính trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, QLDA. | TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-02.1.1.02

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /NQ-HĐQT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYỂN
Về việc phê duyệt chủ trương triển khai dự án ...

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ ...

Căn cứ Tờ trình số  .../TTr-TGĐ ngày ... của Tổng Giám Đốc Công ty Xi măng VICEM Hà Tiên về việc triển khai dự án ...

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên phê duyệt chủ trương triển khai dự án ... theo nội dung Tờ trình số .../TTr-TGĐ ngày ... của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo sau khi Nghị Quyết này có hiệu lực pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo hình thức Nghị quyết luân chuyển có giá trị tương đương như trong một phiên họp chính thức.

Ký bởi:

1) ................................................	2) .................................................

Ông ........................................	Ông ........................................

3) .................................................	4) .................................................

Ông ........................................	Ông ........................................

5).................................................	6) .................................................

Ông ........................................	Ông ........................................

7) .................................................

Ông ........................................

## BM114-02.1.1.03

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: /QLDA-KHTHDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ...

Kính gửi: Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ ...

Căn cứ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ... do công ty ... lập ngày ...

Ban Quản lý dự án kính trình Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ... với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: ...

2. Loại, nhóm dự án: ...

3. Loại và cấp công trình chính: ...

4. Người quyết định chủ trương đầu tư: ...

5. Chủ đầu tư: Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên.

6. Địa điểm xây dựng: ...

7. Giá trị sơ bộ tổng mức đầu tư: ... đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: ... (Vốn tự có chiếm ... và vốn vay thương mại chiếm ... tổng mức đầu tư).

9. Thời gian thực hiện: ...

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ...

11. Nhà thầu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: ...

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO

1. Văn bản pháp lý: ...

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ... do Công ty ... lập ngày ...

Ban Quản lý dự án kính trình Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ... với các nội dung nêu trên.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-02.1.1.04

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /TTr-HT1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Về việc thống nhất nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ...

Kính gửi: Nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ ...

Căn cứ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ... do công ty ... lập ngày ...

Căn cứ báo cáo thẩm định số ... ngày .... về việc ... của ...

Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên kính trình nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ... và xin ban hành biên bản thống nhất các nội dung chính của báo cáo như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: ....

2. Người quyết định chủ trương đầu tư: ....

3. Chủ đầu tư: Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: ...

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: ....

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng: ...

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính: ...

8. Tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: ...

9. Sơ bộ tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong sơ bộ tổng mức đầu tư: ...

10. Tiến độ thực hiện dự án: ...

11. Nguồn vốn đầu tư: ...

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: ....

13. Các chỉ tiêu cơ bản của dự án: ...

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO

1. Văn bản pháp lý: ...

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ... do Công ty ... lập ngày ...

Trên cơ sở những nội dung nêu trên, Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên kính đề nghị nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên chấp thuận các nội dung chính của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ... để triển khai các bước công việc tiếp theo.

Trân trọng kính trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, QLDA. | TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-02.1.1.05

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /BBH-ĐDV | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### BIÊN BẢN HỌP NHÓM NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA VICEM

-

I. Thời gian, địa điểm:

Hôm nay, lúc ... giờ ... phút, tại Văn phòng Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên, số 604 đường Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM, đã diễn ra phiên họp lấy ý kiến của nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ...

II. Thành phần tham dự:

1. Ông ........................................

2. Ông ........................................

3. Ông ........................................

4. Ông ........................................

5. Ông ........................................

III. Nội dung:

Căn cứ Quyết định số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023 về việc Ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng áp dụng tại Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ ...

Căn cứ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ... do công ty ... lập ngày ...

Căn cứ báo cáo thẩm định số ... ngày .... về việc ... của ...

Căn cứ Tờ trình số .../TTr-HT1 ngày ... về việc thống nhất nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ....

Nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên thống nhất một số nội dung chủ yếu của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ..., như sau:

A. Thống nhất nội dung chủ yếu của Báo cáo:

1. Tên dự án: ....

2. Người quyết định chủ trương đầu tư: ....

3. Chủ đầu tư: Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: ...

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: ....

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng: ...

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính: ...

8. Tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: ...

9. Sơ bộ tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong sơ bộ tổng mức đầu tư: ...

10. Tiến độ thực hiện dự án: ...

11. Nguồn vốn đầu tư: ...

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: ....

13. Các chỉ tiêu cơ bản của dự án: ...

B. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên, đồng thời là Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên, thay mặt nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên ký các văn bản liên quan đến nội dung trên báo cáo VICEM theo yêu cầu.

Ký bởi:

1) ................................................	2) .................................................

Ông ........................................	Ông ........................................

3) .................................................	4) .................................................

Ông ........................................	Ông ........................................

5).................................................

Ông ........................................

## BM114-02.1.1.06

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /HT1-QLDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án ...

Kính gửi: Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-VICEM ngày 29/12/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ ...

Căn cứ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ... do công ty ... lập ngày ...

Căn cứ báo cáo thẩm định số ... ngày .... về việc ... của ...

Căn cứ Biên bản họp nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên số  .... ngày .... ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ...

Căn cứ Tờ trình số .../TTr-HT1 ngày ... về việc thống nhất nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ....

Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên kính trình Tổng công ty Xi măng Việt Nam Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ... và xin phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư với các nội dung chính sau:

I- THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: ....

2. Người quyết định chủ trương đầu tư: ....

3. Chủ đầu tư: Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: ...

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: ....

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng: ...

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính: ...

8. Tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: ...

9. Sơ bộ tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong sơ bộ tổng mức đầu tư: ...

10. Tiến độ thực hiện dự án: ...

11. Nguồn vốn đầu tư: ...

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: ....

13. Các chỉ tiêu cơ bản của dự án: ...

II- DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO

1. Văn bản pháp lý: ...

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ....

III- XIN CHẤP THUẬN

Thay mặt nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên kính trình VICEM xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án ... để Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên có cơ sở triển khai công việc tiếp theo.

Trân trọng kính trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, QLDA. | TM. NHÓM NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-02.1.1.07

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /TTr-HT1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ...

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ ...

Căn cứ văn bản số .... ngày của VICEM về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án ...

Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên kính trình Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ... và xin phê duyệt chủ trương đầu tư với các nội dung chính sau:

I- THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: ....

2. Người quyết định chủ trương đầu tư: ....

3. Chủ đầu tư: Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: ...

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: ....

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng: ...

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính: ...

8. Tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: ...

9. Sơ bộ tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong sơ bộ tổng mức đầu tư: ...

10. Tiến độ thực hiện dự án: ...

11. Nguồn vốn đầu tư: ...

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: ....

13. Các chỉ tiêu cơ bản của dự án: ...

II- DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO

1. Văn bản pháp lý: ...

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ....

Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên kính trình Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ... để có cơ sở triển khai công việc tiếp theo.

Trân trọng kính trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, QLDA. | TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-02.1.1.08

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /NQLC-HĐQT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYỂN
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ...

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Tờ trình số .../TTr-TGĐ ngày ... của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên về việc phê duyệt chủ trương dự án ...,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chủ trương dự án ... theo nội dung Tờ trình số .../TTr-TGĐ ngày ... của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện cụ thể các nội dung của dự án theo quy định của pháp luật sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo hình thức Nghị quyết luân chuyển có giá trị tương đương như trong một phiên họp chính thức./.

Ký bởi:

1) ................................................	2) .................................................

Ông ........................................	Ông ........................................

3) .................................................	4) .................................................

Ông ........................................	Ông ........................................

5).................................................	6) .................................................

Ông ........................................	Ông ........................................

7) .................................................

Ông ........................................

## BM114-02.1.1.09

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /QĐ-HĐQT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ...

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định số ... ngày ... của cơ quan thẩm định (nếu có).

Theo đề nghị của... tại Tờ trình số... ngày... của …..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ... với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: ....

2. Người quyết định chủ trương đầu tư: ....

3. Chủ đầu tư: Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: ...

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: ....

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng: ...

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính: ...

8. Tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: ...

9. Sơ bộ tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong sơ bộ tổng mức đầu tư: ...

10. Tiến độ thực hiện dự án: ...

11. Nguồn vốn đầu tư: ...

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: ....

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo Ban Quản lý dự án thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Quản lý dự án, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - TCT XM Việt Nam (để báo cáo); - Lưu: HĐQT, Ban QLDA. | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-02.1.3.01 Mẫu số 01 ND15

| TÊN TỔ CHỨC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: …….. | ………….., ngày … tháng … năm … |

### TỜ TRÌNH
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Kính gửi: (Cơ quan chuyên môn về xây dựng).

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan ………………………………………….

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án:

2. Loại, nhóm dự án:

3. Loại và cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế.

4. Người quyết định đầu tư:

5. Chủ đầu tư (nếu có) hoặc tên đại diện tổ chức và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...):

6. Địa điểm xây dựng:

7. Giá trị tổng mức đầu tư:

8. Nguồn vốn đầu tư: ………. (xác định và ghi rõ: vốn đầu tư công/vốn nhà nước ngoài đầu tư công/vốn khác/thực hiện theo phương thức PPP)

9. Thời gian thực hiện:

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

12. Nhà thầu khảo sát xây dựng:

13. Các thông tin khác (nếu có):

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO

1. Văn bản pháp lý: liệt kê các văn bản pháp lý có liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Nghị định này.

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư; Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu được lựa chọn áp dụng).

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có);

- Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra;

- Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có).

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung nêu trên.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu:... | ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

## BM114-02.1.3.02

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: /QLDA-KHTHDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Thẩm định thiết kế cơ sở (phần thiết bị công nghệ) và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ...

Kính gửi: Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ ...

Ban quản lý dự án kính trình Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng thẩm định dự án ... với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án:

2. Loại, nhóm dự án:

3. Loại và cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế.

4. Người quyết định đầu tư:

5. Chủ đầu tư (nếu có) hoặc tên đại diện tổ chức và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...):

6. Địa điểm xây dựng:

7. Giá trị tổng mức đầu tư:

8. Nguồn vốn đầu tư: ………. (xác định và ghi rõ: vốn đầu tư công/vốn nhà nước ngoài đầu tư công/vốn khác/thực hiện theo phương thức PPP)

9. Thời gian thực hiện:

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

12. Nhà thầu khảo sát xây dựng:

13. Các thông tin khác (nếu có):

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO

1. Văn bản pháp lý: ...

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư; Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu được lựa chọn áp dụng).

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có);

- Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra;

- Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có).

4. Nội dung trình thẩm định:

Ban Quản lý dự án Xi măng VICEM Hà Tiên kính trình Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở (phần thiết bị công nghệ) và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ... với các nội dung như sau:

4.1. Thẩm định thiết kế cơ sở (phần thiết bị công nghệ) gồm:

a) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận;

b) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

c) Sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ được lựa chọn đối với công trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ;

d) Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;

e) Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế;

f) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn lập thiết kế;

g) Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở.

4.2. Thẩm định các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm:

a) Đánh giá về sự cần thiết đầu tư xây dựng gồm sự phù hợp với chủ trương đầu tư, khả năng đáp ứng nhu cầu tăng thêm về quy mô, công suất, năng lực khai thác sử dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ;

b) Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi của dự án gồm sự phù hợp về quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng; khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng xây dựng; nhu cầu sử dụng tài nguyên (nếu có), việc bảo đảm các yếu tố đầu vào và đáp ứng các đầu ra của sản phẩm dự án; giải pháp tổ chức thực hiện; kinh nghiệm quản lý của Chủ đầu tư; các giải pháp bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh và các yếu tố khác;

c) Đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án gồm tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; chi phí khai thác vận hành; khả năng huy động vốn theo tiến độ, phân tích rủi ro, hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Trân trọng kính trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-02.1.3.03

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /TTr-HT1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Về việc thống nhất nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ...

Kính gửi: nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-VICEM ngày 29/12/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ ...

Căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ... do công ty ... lập ngày ...

Căn cứ báo cáo thẩm định số ... ngày .... về việc ... của ...

Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên kính trình nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ... và xin ban hành biên bản thống nhất các nội dung chính của báo cáo như sau:

1. Tên dự án:

2. Người quyết định đầu tư:

3. Chủ đầu tư:

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở:

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

9. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:

10. Tiến độ thực hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của dự án (nếu có);

11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:

13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):

14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có):

15. Các nội dung khác (nếu có).

Trên cơ sở những nội dung nêu trên, Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên kính đề nghị Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên chấp thuận các nội dung chính của Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ... để triển khai các bước công việc tiếp theo.

Trân trọng kính trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, QLDA. | TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-02.1.3.04

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /BBH-ĐDV | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### BIÊN BẢN HỌP NHÓM NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA VICEM

Về việc ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ...

I. Thời gian, địa điểm:

Hôm nay, lúc ... giờ ... phút, tại Văn phòng Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên, số 604 đường Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM, đã diễn ra phiên họp lấy ý kiến của nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ...

II. Thành phần tham dự:

1. Ông ........................................

2. Ông ........................................

3. Ông ........................................

4. Ông ........................................

5. Ông ........................................

III. Nội dung:

Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-VICEM ngày 29/12/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023 về việc Ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng áp dụng tại Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ ...

Căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ... do công ty ... lập ngày ...

Căn cứ báo cáo thẩm định số ... ngày .... về việc ... của ...

Căn cứ Tờ trình số .../TTr-HT1 ngày ... về việc thống nhất nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ....

Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên thống nhất một số nội dung chủ yếu của Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ..., như sau:

A. Thống nhất nội dung chủ yếu của Báo cáo:

1. Tên dự án:

2. Người quyết định đầu tư:

3. Chủ đầu tư:

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở:

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

9. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:

10. Tiến độ thực hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của dự án (nếu có);

11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:

13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):

14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có):

15. Các nội dung khác (nếu có).

B. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên, đồng thời là Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên, thay mặt nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên ký các văn bản liên quan đến nội dung trên báo cáo VICEM theo yêu cầu.

Ký bởi:

1) ................................................	2) .................................................

Ông ........................................	Ông ........................................

3) .................................................	4) .................................................

Ông ........................................	Ông ........................................

5).................................................

Ông ........................................

## BM114-02.1.3.05

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /HT1-QLDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Về việc chấp thuận quyết định đầu tư xây dựng dự án ...

Kính gửi: Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-VICEM ngày 29/12/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ ...

Căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ... do công ty ... lập ngày ...

Căn cứ báo cáo thẩm định số ... ngày .... về việc ... của ...

Căn cứ Biên bản họp nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên số  .... ngày .... về việc ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ...

Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên đã tiến hành thẩm tra, thẩm định nội bộ và họp lấy ý kiến nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc, thay mặt nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên kính trình VICEM xem xét chấp thuận quyết định đầu tư xây dựng dự án ... với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án:

2. Người quyết định đầu tư:

3. Chủ đầu tư:

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở:

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

9. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:

10. Tiến độ thực hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của dự án (nếu có);

11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:

13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):

14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có):

15. Các nội dung khác (nếu có).

II- XIN CHẤP THUẬN

Thay mặt nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên kính trình VICEM xem xét chấp thuận quyết định đầu tư xây dựng dự án ... để Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên có cơ sở triển khai công việc tiếp theo.

Trân trọng kính trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, QLDA. | TM. NHÓM NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-02.1.3.06

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /TTr-HT1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Dự án ...

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ...;

Căn cứ ...

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số... của cơ quan thẩm định (nếu có)

Căn cứ văn bản số .... ngày của VICEM về việc chấp thuận quyết định đầu tư xây dựng dự án ...

Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên kính trình Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình ... với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án:

2. Người quyết định đầu tư:

3. Chủ đầu tư:

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở:

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

9. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:

10. Tiến độ thực hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của dự án (nếu có);

11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:

13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):

14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có):

15. Các nội dung khác (nếu có).

Theo các nội dung nêu trên, Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên kính trình Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên xem xét chấp thuận phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án ....

Trân trọng kính trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, QLDA. | TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-02.1.3.07

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /NQ-HĐQT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYỂN
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình

Dự án ...

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Tờ trình số .../TTr-HT1 ngày ... của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên về việc phê duyệt dự án ....

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình ... theo nội dung Tờ trình số .../TTr-HT1 ngày ... của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện cụ thể các nội dung của dự án theo quy định của pháp luật sau khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo hình thức Nghị quyết luân chuyển có giá trị tương đương như trong một phiên họp chính thức./.

Ký bởi:

1) ................................................	2) .................................................

Ông ........................................	Ông ........................................

3) .................................................	4) .................................................

Ông ........................................	Ông ........................................

5).................................................	6) .................................................

Ông ........................................	Ông ........................................

7) .................................................

Ông ........................................

## BM114-02.1.3.08 Mẫu số 03 ND15

| CƠ QUAN PHÊ DUYỆT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: ……. | ………., ngày … tháng … năm …. |

### QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án (tên dự án….)*

(CƠ QUAN PHÊ DUYỆT)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số... của cơ quan thẩm định (nếu có)

Theo đề nghị của... tại Tờ trình số... ngày... của …..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án (tên dự án...) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án:

2. Người quyết định đầu tư:

3. Chủ đầu tư:

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở:

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

9. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:

10. Tiến độ thực hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của dự án (nếu có);

11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:

13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):

14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có):

15. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm, thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các cơ quan có liên quan; - Lưu:... | CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

*Ghi chú: Mẫu số 03 áp dụng đối với dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng.

## BM114-02.1.3.09

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: /TTr-QLDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Dự án ...

Kính gửi: Tổng giám đốc

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ...;

Căn cứ ...

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số... của cơ quan thẩm định (nếu có)

Ban Quản lý dự án kính trình Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình ... với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án:

2. Người quyết định đầu tư:

3. Chủ đầu tư:

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở:

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

9. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:

10. Tiến độ thực hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của dự án (nếu có);

11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:

13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):

14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có):

15. Các nội dung khác (nếu có).

Theo các nội dung nêu trên, Ban Quản lý dự án kính trình Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên xem xét chấp thuận phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án ....

Trân trọng kính trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-02.1.3.10 Mẫu số 03 ND15

| CƠ QUAN PHÊ DUYỆT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: ……. | ………., ngày … tháng … năm …. |

### QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án (tên dự án….)*

(CƠ QUAN PHÊ DUYỆT)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số... của cơ quan thẩm định (nếu có)

Theo đề nghị của... tại Tờ trình số... ngày... của …..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án (tên dự án...) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án:

2. Người quyết định đầu tư:

3. Chủ đầu tư:

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở:

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

9. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:

10. Tiến độ thực hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của dự án (nếu có);

11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:

13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):

14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có):

15. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm, thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các cơ quan có liên quan; - Lưu:... | CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

*Ghi chú: Mẫu số 03 áp dụng đối với dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng.

## BM114-02.1.5.01 Mẫu số 1 TT10

| [TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:____ | ___, ngày___tháng__năm___ |

### TỜ TRÌNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

dự án:___[ghi tên dự án]

Kính gửi:___[ghi tên người có thẩm quyền]

Căn cứ___ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013];

Căn cứ___[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ __[ghi số, thời gian phê duyệt và nội dung văn bản là căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các tài liệu có liên quan;

- Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có);

- Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án;

- Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

- Các văn bản pháp lý liên quan].

[Ghi tên chủ đầu tư] trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:

- Tên dự án;

- Tổng mức đầu tư;

- Tên chủ đầu tư;

- Nguồn vốn;

- Thời gian thực hiện dự án;

- Địa điểm, quy mô dự án;

- Các thông tin khác (nếu có).

II.  Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 1

| STT | Nội dung công việc hoặc tên gói thầu(1) | Đơn vị thực hiện(2) | Giá trị(3) | Văn bản phê duyệt(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Tổng giá trị [kết chuyển sang Bảng số 5] |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Ghi tóm tắt nội dung công việc hoặc tên các gói thầu đã thực hiện.

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện.

(3) Ghi giá trị của phần công việc, ghi cụ thể đồng tiền.

(4) Ghi tên văn bản phê duyệt (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Quyết định giao việc,…).

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

| STT | Nội dung công việc(1) | Đơn vị thực hiện(2) | Giá trị(3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Tổng giá trị thực hiện [kết chuyển sang Bảng số 5] |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Mô tả tóm tắt nội dung công việc và không bao gồm phần công việc đã kê tại Bảng 1.

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện (nếu có).

(3) Ghi giá trị của phần công việc; ghi cụ thể đồng tiền.

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

[Chủ đầu tư điền các nội dung cụ thể của gói thầu trong Bảng số 3 theo hướng dẫn quy định tại Điều 5 Thông tư này].

Bảng số 3

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng giá gói thầu [kết chuyển sang Bảng số 5] |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trong Mục này cần giải trình các nội dung tại Bảng số 3, cụ thể như sau:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:___[giải trình cơ sở phân chia dự án thành các gói thầu. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...);

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu].

b) Giá gói thầu;

c) Nguồn vốn;

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu;

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu;

e) Loại hợp đồng;

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)

Bảng số 4

| STT | Nội dung | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |
| n |  |  |
| Tổng giá trị các phần công việc [kết chuyển sang Bảng số 5] |  |  |

VI. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

| STT | Nội dung | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện |  |
| 2 | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu |  |
| 3 | Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |
| 4 | Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) |  |
| Tổng giá trị các phần công việc |  |  |
| Tổng mức đầu tư của dự án |  | [ghi tổng mức đầu tư của dự án] |

VII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, [ghi tên chủ đầu tư] đề nghị___[ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:___[ghi tên dự án].

Kính trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Tổ chức thẩm định; - Lưu: VT. | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH

(Kèm theo Tờ trình số___ ngày__tháng__năm__)

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT

| STT | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quyết định số__của__về việc phê duyệt dự án__ | Bản chụp |
| 2 | Quyết định số__của__về việc phê duyệt dự toán___ | Bản chụp |
|  | Các văn bản phê duyệt tại Bảng số 1 | Bản chụp |
| … |  |  |
| n |  |  |

## BM114-02.1.5.02

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: /QLDA-KHTHDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |
| V/v thẩm định KHLCNT dự án ... |  |

### Kính gửi: Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ___ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013];

Căn cứ___[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ __[ghi số, thời gian phê duyệt và nội dung văn bản là căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các tài liệu có liên quan;

- Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có);

- Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án;

- Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

- Các văn bản pháp lý liên quan].

Căn cứ Tờ trình số .../TTr-QLDA ngày ... về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ....

Ban QLDA đề nghị Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ... và chuyển kết quả cho Ban QLDA để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-02.1.5.03

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /TTr-QLDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án ...

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-VICEM ngày 29/12/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023 về việc Ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng áp dụng tại Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ ...

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày _____[ghi ngày, tháng, năm] của ___[ghi tên tổ chức thẩm định] về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án____[ghi tên dự án].

Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên kính trình Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ... trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:

- Tên dự án;

- Tổng mức đầu tư;

- Tên chủ đầu tư;

- Nguồn vốn;

- Thời gian thực hiện dự án;

- Địa điểm, quy mô dự án;

- Các thông tin khác (nếu có).

II.  Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 1

| STT | Nội dung công việc hoặc tên gói thầu(1) | Đơn vị thực hiện(2) | Giá trị(3) | Văn bản phê duyệt(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Tổng giá trị [kết chuyển sang Bảng số 5] |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Ghi tóm tắt nội dung công việc hoặc tên các gói thầu đã thực hiện.

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện.

(3) Ghi giá trị của phần công việc, ghi cụ thể đồng tiền.

(4) Ghi tên văn bản phê duyệt (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Quyết định giao việc,…).

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

| STT | Nội dung công việc(1) | Đơn vị thực hiện(2) | Giá trị(3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Tổng giá trị thực hiện [kết chuyển sang Bảng số 5] |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Mô tả tóm tắt nội dung công việc và không bao gồm phần công việc đã kê tại Bảng 1.

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện (nếu có).

(3) Ghi giá trị của phần công việc; ghi cụ thể đồng tiền.

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

[Chủ đầu tư điền các nội dung cụ thể của gói thầu trong Bảng số 3 theo hướng dẫn quy định tại Điều 5 Thông tư này].

Bảng số 3

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng giá gói thầu [kết chuyển sang Bảng số 5] |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trong Mục này cần giải trình các nội dung tại Bảng số 3, cụ thể như sau:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:___[giải trình cơ sở phân chia dự án thành các gói thầu. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...);

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu].

b) Giá gói thầu;

c) Nguồn vốn;

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu;

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu;

e) Loại hợp đồng;

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)

Bảng số 4

| STT | Nội dung | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |
| n |  |  |
| Tổng giá trị các phần công việc [kết chuyển sang Bảng số 5] |  |  |

VI. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

| STT | Nội dung | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện |  |
| 2 | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu |  |
| 3 | Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |
| 4 | Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) |  |
| Tổng giá trị các phần công việc |  |  |
| Tổng mức đầu tư của dự án |  | [ghi tổng mức đầu tư của dự án] |

VII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích như trên, Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ...

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, QLDA. | TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-02.1.5.04

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /NQ-HĐQT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYỂN 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án ...

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Tờ trình số .../TTr-HT1 ngày ... của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ...

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ... theo nội dung tờ trình số ... ngày ... của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên tổ chức triển khai thực hiện cụ thể các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án theo quy định của pháp luật sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo hình thức Nghị quyết luân chuyển có giá trị tương đương như trong một phiên họp chính thức./.

Ký bởi:

1) ................................................	2) .................................................

Ông ........................................	Ông ........................................

3) .................................................	4) .................................................

Ông ........................................	Ông ........................................

5).................................................	6) .................................................

Ông ........................................	Ông ........................................

7) .................................................

Ông ........................................

## BM114-02.1.5.05 Mẫu số 3 TT10

| [GHI TÊN CƠ QUAN CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:___ | ___, ngày ___ tháng __ năm____ |

### QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

dự án:__[ghi tên dự án]

____[GHI TÊN NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN]

Căn cứ____[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013];

Căn cứ___[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các căn cứ pháp lý cho phù hợp];

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày _____[ghi ngày, tháng, năm] của ___[ghi tên tổ chức thẩm định] về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án____[ghi tên dự án];

Theo đề nghị của___[ghi tên chủ đầu tư] tại văn bản tờ trình số____[ghi số hiệu tờ trình] ngày ____[ghi ngày văn bản] về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ___[ghi tên dự án],

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:___[ghi tên dự án] với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm[2].

Điều 2.[Ghi tên chủ đầu tư] chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

[Ghi tên tổ chức, cá nhân giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu] chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này[3].

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. [ghi tên người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư]chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Lưu VT. | [GHI TÊN NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN] [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN:______[ghi tên dự án]

(kèm theo Quyết định số___ ngày___tháng___năm___)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Tổ chức, cá nhân giám sát[4] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng giá trị các gói thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[1] Trường hợp tổ chức thẩm định không có đề nghị nội dung giám sát, theo dõi thì xóa bỏ nội dung này.

[2] Phụ lục phải bao gồm các nội dung quy định tại Điều 5 Thông tư này. Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ có 01 gói thầu thì có thể ghi trực tiếp gói thầu bao gồm các nội dung tại Phụ lục đính kèm Mẫu này trong Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

[3] Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu không có nội dung giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu thì xóa bỏ nội dung này.

[4] Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu. Trường hợp không áp dụng thì xóa bỏ cột này.

## BM114-02.2.2.01 Mẫu số 04 ND15

| TÊN TỔ CHỨC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: ……. | ………., ngày … tháng … năm …. |

### TỜ TRÌNH
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Kính gửi: (Cơ quan chuyên môn về xây dựng).

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình: ……………………………………………………………….

2. Loại, Cấp công trình: ……………………………………......……………….

3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt ………………………

4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...): ...……….

5. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………….

6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: …………………………………………

7. Nguồn vốn đầu tư: ………………… (xác định và ghi rõ: vốn đầu tư công/vốn nhà nước ngoài đầu tư công/vốn khác/thực hiện theo phương thức PPP)

8. Nhà thầu khảo sát xây dựng: ………………………..……………………….

9. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: ……………….…………………………….

10. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng: ………………………………………

11. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: …………….….………………………….

12. Các thông tin khác có liên quan: ……………..…………………………….

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM

1. Văn bản pháp lý: liệt kê các văn bản pháp lý có liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 37 của Nghị định này.

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng được Chủ đầu tư nghiệm thu, xác nhận;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

- Dự toán xây dựng đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

III. ĐÁNH GIÁ VỀ HỒ SƠ THIẾT KẾ XâY DỰNG

1. Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có).

3. Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng.

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (tên công trình) với các nội dung nêu trên.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu:... | ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

## BM114-02.2.2.02 VD Mẫu số 04 ND15

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: /QLDA-KHTHDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Dự án ...

Kính gửi: Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán do ...

Ban Quản lý dự án kính trình Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình dự án ...

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình:

2. Loại, Cấp công trình:

3. Thuộc dự án:

4. Tên Chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...):

5. Địa Điểm xây dựng:

6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: ...

Trong đó:

...

7. Nguồn vốn đầu tư: ...

8. Nhà thầu khảo sát xây dựng:

9. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng:

10. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng:

11. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

12. Các thông tin khác có liên quan: (không).

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM

1. Văn bản pháp lý: ...

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng: ...

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Nhà thầu khảo sát xây dựng: ...

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng: ...

- Nhà thầu thẩm tra: ...

III. ĐÁNH GIÁ VỀ HỒ SƠ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

1. Đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có): ...

3. Việc lập dự toán xây dựng công trình phù hợp theo quy định, giá trị dự toán xây dựng công trình phù hợp với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng.

Ban Quản lý dự án kính trình Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình dự án ... với các nội dung nêu trên.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-02.2.2.03

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: /QLDA-KHTHDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
 Về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Dự án ...

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-VICEM ngày 29/12/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023 về việc Ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng áp dụng tại Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ ...

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số...

Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên kính đề nghị Hội đồng quản trị phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình dự án ... với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Người phê duyệt:

2. Tên công trình hoặc bộ phận công trình:

3. Tên dự án:

4. Loại, cấp công trình:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Nhà thầu khảo sát xây dựng:

7. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng:

8. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng:

9. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật:

10. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình:

11. Giá trị dự toán xây dựng theo từng khoản mục chi phí:

12. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:

13. Các nội dung khác (nếu có):

Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình ... để Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên có cơ sở triển khai công việc tiếp theo.

Trân trọng kính trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, QLDA. | TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-02.2.2.04 Mẫu số 07 ND15

| CƠ QUAN PHÊ DUYỆT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: ……… | ……, ngày … tháng … năm ….. |

### QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

(CƠ QUAN PHÊ DUYỆT)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số...

Theo đề nghị của ... tại Tờ trình số... ngày... tháng... năm... và Thông báo kết quả thẩm định số... ngày... tháng... năm ... của...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (tên công trình) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Người phê duyệt:

2. Tên công trình hoặc bộ phận công trình:

3. Tên dự án:

4. Loại, cấp công trình:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Nhà thầu khảo sát xây dựng:

7. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng:

8. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng:

9. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế nhằm sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên (nếu có):

10. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình:

11. Giá trị dự toán xây dựng theo từng khoản mục chi phí:

12. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng;

13. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các cơ quan có liên quan; - Lưu:... | CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

## BM114-02.2.2.05

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: /TTr-QLDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu ...

Kính gửi: Tổng giám đốc

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ ...

Theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì “Đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư tự xác định dự toán gói thầu trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của gói thầu trong dự toán xây dựng công trình được duyệt nếu cần thiết”.

Dự án ... đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình theo quyết định số ... ngày ... về việc ...;

Ban Quản lý dự án kính đề nghị Tổng giám đốc phê duyệt dự toán gói thầu ... thuộc dự án ... như sau:

1- Giá trị dự toán gói thầu: ... đồng.

2- Giá trị dự toán này để thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo quyết định số ... ngày ... theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. |  | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- | --- |

## BM114-02.2.2.06

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /QĐ-HT1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự toán gói thầu ...

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ ...

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án tại tờ trình số .../TTr-QLDA ngày ... về việc phê duyệt dự toán gói thầu ...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu ... thuộc dự án ... với giá trị dự toán là ... đồng. Giá trị dự toán này thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu quyết định số ... ngày ...

Điều 2. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - HĐQT “để báo cáo”; - Lưu: VT, Ban QLDA. | TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

# BM Qtrinh 03-1

## BM114-03.1.01

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### DỰ TOÁN CHI PHÍ

Gói thầu ...

Dự án ...

I- Thuyết minh:

- Căn cứ ...

- Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng.

II- Nội dung

| TT | Nội dung công việc | Ga (đồng) | Gb (đồng) | Na (%) | Nb (%) | Gt (đồng) | Nt (%) | Hệ số | Gtv (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)=(7)* (8)*(9) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thuế VAT ...% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |

+ Nt : Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính;

+ Gt : Quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính định mức chi phí tư vấn (theo tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án);

+ Ga : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cận trên quy mô chi phí cần tính định mức;

+ Gb : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cận dưới quy mô chi phí cần tính định mức;

+ Na : Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng tương ứng với Ga;

+ Nb : Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng tương ứng với Gb;

+ Hệ số: ...

+ Gtv: Chi phí tư vấn

| Giám đốc | Phòng KH-THDA | Người lập |
| --- | --- | --- |

## BM114-03.1.02

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: /TTr-QLDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt dự toán ...

Kính gửi:  Tổng giám đốc

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Dự toán ...;

Căn cứ Báo cáo Kết quả thẩm định số ... ngày ... của Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Theo Báo cáo Kết quả thẩm định số ... ngày ... của Tổ thẩm định, Ban Quản lý dự án kính trình Tổng giám đốc phê duyệt dự toán ..., với giá trị dự toán (bao gồm VAT ...%) là ... đồng (bằng chữ: ... đồng)

(Chi tiết dự toán chi phí đính kèm)

Trân trọng kính trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.1.03

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: /QLDA-KHTHDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |
| V/v thẩm định dự toán ... |  |

### Kính gửi: Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ ...;

Căn cứ dự toán ....

Ban Quản lý dự án kính đề nghị Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng thẩm định dự toán ... và chuyển kết quả cho Ban Quản lý dự án để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.1.04

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /QĐ-HT1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán ...

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Dự toán ...;

Căn cứ Báo cáo Kết quả thẩm định số ... ngày ... của Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Tờ trình số .../TTr-QLDA ngày ... về việc phê duyệt dự toán ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán ..., với giá trị dự toán (bao gồm VAT ...%) là ... đồng (bằng chữ: ... đồng).

(Chi tiết dự toán chi phí đính kèm)

Điều 2. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 3 “để thi hành”; - Lưu: VT, QLDA. | TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.1.05

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: /TTr-QLDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt KHLCNT ...

Kính gửi: Tổng giám đốc

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt dự toán lập ....

Ban quản lý dự án kính trình Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt công trình

- Tên dự án: ...;

- Tên chủ đầu tư: Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên.

- Nguồn vốn: Tự có.

- Địa điểm: ....

II. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tên gói thầu: ....

- Giá gói thầu: ... đồng.

- Nguồn vốn: vốn tự có.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: ....

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: ....

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia gói thầu: theo tính chất công việc.

b) Giá gói thầu: ... đồng được phê duyệt theo quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt dự toán ....

c) Nguồn vốn: vốn tự có.

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: ....

e) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: ....

III. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ban quản lý dự án đề nghị Tổng giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu ....

Kính trình Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Tổ thẩm định (để thẩm định); - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.1.06

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: /QLDA-KHTHDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |
| V/v thẩm định KHLCNT gói thầu ... |  |

### Kính gửi: Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ ...;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt dự toán ...;

Căn cứ Tờ trình số .../TTr-QLDA ngày ... về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu ....

Ban QLDA đề nghị Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu ... và chuyển kết quả cho Ban QLDA để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.1.07

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /QĐ-HT1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt KHLCNT ...

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt dự toán ...;

Căn cứ báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu số .../KQTĐ ngày ... của Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án tại Tờ trình số .../TTr-QLDA ngày ... về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu ... với nội dung chi tiết:

- Tên gói thầu: ....

- Giá gói thầu: ... đồng.

- Nguồn vốn: vốn tự có.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: ....

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: ....

Điều 2. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 3 “để thi hành”; - Lưu: VT, QLDA. | TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.1.08

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: /TTr-QLDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu ...

Kính gửi: Tổng giám đốc

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt dự toán ...;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu ....

Để triển khai gói thầu ... được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ..., Ban QLDA kính trình Tổng giám đốc xem xét, chấp thuận lựa chọn nhà thầu tư vấn để thực hiện gói thầu ..., với các nội dung sau:

1. Thông tin về gói thầu:

- Tên gói thầu: ....

- Giá gói thầu: ... đồng.

- Nguồn vốn: vốn tự có.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý .../....

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: ... ngày.

2. Lý do chỉ định thầu và Nhà thầu tư vấn được lựa chọn:

a) Lý do chỉ định: Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng theo quy định tại điểm m, khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 13/06/2023 và phù hợp với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

b) Đơn vị được lựa chọn:

- Tên đơn vị: ...;

- Địa chỉ: ...;

- Điện thoại: ...,

- Email: ....

- Lý do: ....

Ban QLDA kính trình Tổng giám đốc xem xét chấp thuận.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- | --- |

## BM114-03.1.09

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: /QLDA-KHTHDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |
| V/v Mời tham gia thực hiện gói thầu ... |  |

### Kính gửi: Công ty ...

Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên gửi đến quý Công ty lời đề nghị mời tham gia thực hiện gói thầu ..., kèm theo văn bản này là bản dự thảo hợp đồng.

Sau khi xem xét, đề nghị quý Công ty gửi đến Ban Quản lý dự án - Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên văn bản báo giá và đồng ý thực hiện công việc này, để làm cơ sở thương thảo hợp đồng.

Mong được sự quan tâm, hợp tác của quý đơn vị.

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.1.10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...

### BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

Gói thầu ...

Căn cứ:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

- Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/ 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Hôm nay, vào lúc ... giờ ...’ ngày ... tại Văn phòng Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên, số 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi đại diện cho các bên thương thảo hợp đồng, gồm có:

I. THÀNH PHẦN

1. Bên mời thầu: Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên

| Ông ................................... | Chức vụ: Giám đốc Ban QLDA; |
| --- | --- |
| Ông ................................. | Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch THDA; |
| Ông ................................. | Chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật dự án; |
| Ông ................................. | Chức vụ: Trưởng phòng Kế Toán dự án; |
| Ông ... | ... |

2.Nhà thầu: ...

| Ông ... | Chức vụ: ... |
| --- | --- |

II. NỘI DUNG

Hai bên đã thương thảo và thống nhất những nội dung trong hợp đồng ..., nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn ...

2. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng:

3. Giá hợp đồng:

4. Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng:

5. Nhân lực của Nhà thầu tư vấn:

6. Nghiệm thu sản phẩm tư vấn:

7. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng:

8. Tạm ứng và thanh toán:

9. Thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại:

...

III. Kết luận.

- Các Bên thống nhất các điều khoản như trên.

- Việc thương thảo hợp đồng kết thúc vào lúc ... giờ ...'., ngày ... Biên bản thương thảo hợp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản, các biên bản có giá trị pháp lý như nhau.

| NHÀ THẦU TƯ VẤN CÔNG TY ... | BÊN MỜI THẦU CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Giám đốc ................................................. Phòng KH-THDA .................................. Phòng Kỹ thuật ...................................... Phòng Kế toán ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.1.11

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: / TTr-QLDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ...

Kính gửi: Tổng giám đốc

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt dự toán ...;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu ...;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày ... gói thầu ....

Để có cơ sở ký kết hợp đồng, Ban Quản lý dự án kính trình Tổng giám đốc xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ..., với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu thực hiện: ...;

- Giá trúng thầu (đã bao gồm ...% VAT): ... đồng;

(Bằng chữ: ...)

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Hình thức thực hiện: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: ...;

- Nguồn vốn: tự có.

Ban QLDA kính trình Tổng giám đốc xem xét, phê duyệt./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.1.12

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /QĐ-HT1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ...

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt dự toán ...;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu ...;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày ... gói thầu ...;

Xét tờ trình số .../TTr-QLDA ngày ... về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ..., với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu thực hiện: ...;

- Giá trúng thầu (đã bao gồm ...% VAT): ... đồng.

(Bằng chữ: ...)

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Hình thức thực hiện: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: ....

- Nguồn vốn: tự có.

Điều 2. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 3 “để thi hành”; - Lưu: VT, QLDA. | TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.1.13

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: /QLDA-KHTHDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Về việc tư vấn pháp lý/xác nhận chuyên môn

Kính gửi: Phòng Kiểm tra Pháp chế

Căn cứ quy trình ký kết, thực hiện và quản lý hợp đồng ngày 01/01/2012, Ban QLDA kính đề nghị Quý phòng tư vấn pháp lý dự thảo hợp đồng do Ban QLDA soạn thảo.

| TT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
|  | Đề nghị tư vấn pháp lý/Xác nhận chuyên môn |
| 1 | Hợp đồng ... |
| 2 | Hồ sơ đính kèm: Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt dự toán .... Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu .... Biên bản thương thảo hợp đồng ngày ... gói thầu .... - Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu .... |

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.1.14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng     năm ...

### HỢP ĐỒNG

Số:         /HT1-QLDA/...

...

giữa

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Và

CÔNG TY ...

# BM Qtrinh 03-2

## BM114-03.2.01

### HỒ SƠ MỜI THẦU

| Số hiệu gói thầu và số E-TBMT (trên Hệ thống): | ... |
| --- | --- |
| Tên gói thầu (theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống): | ... |
| Dự án (theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống): | Dự án ... |
| Phát hành ngày (theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống): | Ngày / / |
| Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống): | /QĐ-HT1 ngày / / |

BÊN MỜI THẦU

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC

........................................

## BM114-03.2.02

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: /TTr-QLDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu ...

Kính gửi:  Tổng giám đốc công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... của ... Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên về việc phê duyệt dự án ...;

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ...;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu ... do ... lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu ... số ... ngày ... của Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Ban quản lý dự án kính trình Tổng giám đốc xem xét, phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu ..., chi tiết cụ thể:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết theo hồ sơ mời thầu đính kèm)

Trân trọng kính trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.2.03

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: / QLDA-KHTHDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |
| V/v Thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu ... |  |

### Kính gửi: Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Ban Quản lý dự án kính đề nghị Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu ... thuộc dự án ...

Hồ sơ đính kèm:

Quyết định số ... ngày ... về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ...;

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán ...;

Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... của Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình dự án ...;

Hồ sơ mời thầu gói thầu ... thuộc dự án ....

Trân trọng.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.2.04

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /QĐ-HT1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu ...

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... của ... về việc phê duyệt dự án ...;

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ...;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu ... do ... lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu ... số .../KQTĐ  ngày ... của Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Tờ trình số .../TTr-QLDA ngày ... về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu ... (có hồ sơ mời thầu kèm theo).

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư, Ban quản lý dự án và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Như điều 3 “để thi hành”; - Lưu: VT, QLDA. | TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.2.05 MẪU SỐ 6C

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP (phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

## BM114-03.2.06 Mẫu Phụ lục 1A

| [TÊN chỦ ĐẦU TƯ] [TÊN BÊN MỜI THẦU] Số: _____ /_____ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____, ngày____tháng____năm____ |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
V/v đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu…

[ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt]

(đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Kính gửi: [ghi tên Chủ đầu tư]

1. Căn cứ pháp lý

Nêu các căn cứ pháp lý có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Nội dung gói thầu

Theo KHLCNT, Bên mời thầu điền các nội dung liên quan đến gói thầu như sau:

- Tên gói thầu;

- Giá gói thầu;

- Nguồn vốn;

- Thời gian lựa chọn nhà thầu;

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu;

- Loại hợp đồng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng.

3. Quá trình thực hiện

a) Bên mời thầu tóm tắt quá trình thực hiện theo bảng sau:

| Stt | Nội dung | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu |  |
| 2 | Đăng tải KHLCNT | [Ghi ngày đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia] |
| 3 | Mời thầu |  |
| 3.1 | Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT | [ghi số E-TBMT và thời điểm đăng tải] |
| 3.3 | Làm rõ E-HSMT (nếu có) | [Ghi ngày làm rõ, số văn bản làm rõ (nếu có) của văn bản yêu cầu làm rõ của nhà thầu và văn bản làm rõ E-HSMT của Bên mời thầu] |
| 3.4 | Sửa đổi E-HSMT (nếu có) | [Ghi thời gian, số, ngày ban hành văn bản sửa đổi] |
| 3.6 | Thời điểm đóng thầu | [Ghi thời điểm đóng thầu] |
| 4 | Mở thầu |  |
| 4.1 | Thời gian mở thầu | [Ghi thời gian hoàn thành mở thầu] |
| 4.2 | Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có) | [Ghi các vấn đề và cách xử lý] |
| 5 | Đánh giá HSĐXKT |  |
| 5.1 | Thời gian đánh giá E-HSĐXKT | [Ghi thời gian đánh giá E-HSĐXKT từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm] |

b) Các vấn đề trong quá trình đánh giá E-HSĐXKT, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống;

c) Kết luận của tổ chuyên gia về danh sách nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật;

d) Ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của tổ chuyên gia, ý kiến của tổ chuyên gia;

đ) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

4. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSĐXKT, _______ [ghi tên Bên mời thầu] kiến nghị _______ [ghi tên Chủ đầu tư] phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu _______ [ghi tên gói thầu theo KHLCNT]:

[Liệt kê:

- Các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật;

- Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật.]

| Nơi nhận: - Như trên; - Tổ chức thẩm định (để thẩm định); - Lưu: VT, | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN MỜI THẦU (ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |

## BM114-03.2.07

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: / QLDA-KHTHDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |
| V/v Thẩm định kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu ... |  |

### Kính gửi: Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ...;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu ...;

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Tổ chuyên gia số ... ngày ....

Ban Quản lý dự án đã tổ chức đánh giá HSĐXKT gói thầu ... từ ngày ... đến ngày ....

Để có cơ sở trình Tổng giám đốc phê duyệt triển khai các bước tiếp theo, Ban QLDA kính đề nghị Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng thẩm định kết quả đánh giá HSĐXKT nêu trên.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Hồ sơ mời thầu (bảng đăng tải tên hệ thống)

- Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của các nhà thầu

- Báo cáo đánh giá HSĐXKT số ... ngày ... của Tổ chuyên gia

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT số .../TTr-QLDA ngày ....

Trân trọng.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.2.08 Mẫu Phụ lục 1B

| [TÊN CHỦ ĐẦU TƯ] Số: _____ /_____ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc _____, ngày____tháng____năm____ |
| --- | --- |

### QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu… [ghi tên gói thầu] thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu… [ghi tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu] thuộc dự án……[ghi tên dự án]

(đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

[ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ]

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ ….

[Nêu các căn cứ pháp lý như: Quyết định phê duyệt dự án; Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định phê duyệt E-HSMT, Tờ trình của bên mời thầu; Báo cáo thẩm định của tổ thẩm định…]

Xét đề nghị của ……,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu .... thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu.... thuộc dự án.... bao gồm:

[Ghi tên đầy đủ của nhà thầu. Trường hợp áp dụng phương pháp chấm điểm phải ghi rõ số điểm và xếp hạng nhà thầu theo thứ tự từ cao đến thấp]

Điều 2. Giao ....[ghi tên đơn vị được giao] chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. ....[ghi tên đơn vị được giao] chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - ...... (....) - Lưu: VT, BMT (....). | ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ [ký tên, đóng dấu] |
| --- | --- |

## BM114-03.2.09 Mẫu 6C hoặc mẫu 6D TT08

### PHẦN II: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐXTC

Gói thầu : Gói thầu ... [trích xuất từ Hệ thống]

Dự án : Dự án ... [trích xuất từ Hệ thống]

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN [trích xuất từ Hệ thống]

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN [trích xuất từ Hệ thống]

## BM114-03.2.10 Mẫu Phụ lục 2B

| [tên chỦ ĐẦU TƯ] [TÊN BÊN MỜI THẦU] Số: _____ /_____ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____, ngày____tháng____năm____ |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
V/v đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu….

[ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt]

(đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Kính gửi: [ghi tên Chủ đầu tư]

1. Căn cứ pháp lý

Nêu các căn cứ pháp lý liên quan đến quá trình đánh giá E-HSĐXTC:

- Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Biên bản mở E-HSĐXTC;

- Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC của tổ chuyên gia.

2. Quá trình thực hiện

a) Bên mời thầu mô tả quá trình đánh giá E-HSĐXTC, tóm tắt các mốc thời gian và ngày tháng ban hành các quyết định, văn bản có liên quan như sau:

- Thời gian mở E-HSĐXTC;

- Thời gian đánh giá E-HSĐXTC của tổ chuyên gia;

- Các vấn đề trong quá trình đánh giá E-HSĐXTC; các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống;

- Kết luận của tổ chuyên gia.

b) Ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của tổ chuyên gia, ý kiến của tổ chuyên gia;

c) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT, ______ [ghi tên Bên mời thầu] kiến nghị ______ [ghi tên Chủ đầu tư] phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu của gói thầu ______ [ghi tên gói thầu theo KHLCNT]:

[Danh sách xếp hạng các nhà thầu theo thứ tự].

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN MỜI THẦU (ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |

## BM114-03.2.11

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /QĐ-HT1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu ...

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu ....;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC ngày ... của tổ chuyên gia;

Căn cứ Tờ trình số .../TTr-QLDA ngày ... về việc đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu ...:

+ Nhà thầu ..., xếp hạng nhất.

+ Nhà thầu ..., xếp hạng hai.

+ Nhà thầu ..., xếp hạng ba.

Điều 2. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 3 “để thi hành”; - Lưu: VT, QLDA. | TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.2.12

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: / QLDA-KHTHDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |
| V/v Mời thương thảo hợp đồng gói thầu ... |  |

### Kính gửi: Công ty ...

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính gói thầu ....

Để có cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Ban Quản lý dự án Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên kính mời Nhà thầu ... cử đại diện có thẩm quyền đến tham dự buổi thương thảo hợp đồng với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: vào lúc ..., ngày ....

- Địa điểm: tại Văn phòng chính Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên, số 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Đề nghị nhà thầu nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm:

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu;

b) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu về thuế trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ thuế của năm gần nhất phù hợp với số liệu về thuế của nhà thầu trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh;

c) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu tài chính trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh tình hình tài chính theo quy định tại Mẫu số 08A Chương IV phù hợp với số liệu tài chính trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh;

d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật…);

đ) Tài liệu chứng minh nguồn lực tài chính theo quy định tại Mẫu số 08B, Mẫu số 08C Chương IV;

e) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị, bằng cấp, chứng chỉ của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT;

g) Tài liệu khác (nếu có).

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.2.13 Mẫu Phụ lục 3A hoặc Phụ lục 3B TT08

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____, ngày___ tháng___năm___

### BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

(đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp)

Gói thầu: ____[ghi tên gói thầu])

Số: ________/__________

Căn cứ pháp lý: [nêu các căn cứ pháp lý liên quan đến gói thầu như: Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số .../NĐ-CP, Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; văn bản phê duyệt dự án, KHLCNT; các văn bản liên quan đến gói thầu...].

Hôm nay, ngày ___/___/___ tại địa chỉ: _________, chúng tôi, đại diện cho các bên thương thảo hợp đồng, gồm có:

Bên mời thầu: _________ [ghi tên Bên mời thầu]

Đại diện: _________

Chức vụ: _________

Địa chỉ: _________

Điện thoại: _________		Fax: _________

Nhà thầu: _________[ghi tên nhà thầu]

Đại diện: _________

Chức vụ: _________

Địa chỉ: _________

Điện thoại: _________		 Fax: _________

Hai bên đã thương thảo(1) và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau:	- Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;

- Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong E-HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nếu trong E-HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế;

- Thương thảo về nhân sự (nếu có):

- Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;

- Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng;

- Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

Việc thương thảo hợp đồng kết thúc vào ______ngày ___/___/___. Biên bản thương thảo hợp đồng được lập thành ______bản, bên A giữ ______bản, bên B giữ ___bản, các biên bản có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A [ký tên, đóng dấu (nếu có)]; ĐẠI DIỆN BÊN B [ký tên, đóng dấu (nếu có)].

Ghi chú:

(1) Nguyên tắc thương thảo hợp đồng phải tuân thủ theo quy định trong E-HSMT, Nghị định 63/CP, Luật đấu thầu.

## BM114-03.2.14 Mẫu Phụ lục 3C TT08

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____, ngày___ tháng___năm____

### KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU TÀI LIỆU

Gói thầu: ____[ghi tên gói thầu]

Số: ________/__________

1. Tên nhà thầu được đối chiếu tài liệu:

2. Tên cá nhân được phân công đối chiếu tài liệu:

Ông/Bà:_________ [ghi tên các cá nhân trong bên mời thầu phụ trách việc đối chiếu tài liệu].

3. Kết quả đối chiếu tài liệu:

a) Thông tin về tính hợp lệ của E-HSDT:

(ghi rõ "thống nhất" hay "không thống nhất")

Các nội dung không thống nhất: [ghi cụ thể từng nội dung không thống nhất giữa thông tin cam kết, kê khai của nhà thầu với tài liệu nhà thầu cung cấp theo bảng dưới đây].

| Nội dung không thống nhất | Cam kết, kê khai trong E-HSDT | Tài liệu của nhà thầu |
| --- | --- | --- |

b) Thông tin về năng lực, kinh nghiệm:

(ghi rõ "thống nhất" hay "không thống nhất")

Các nội dung không thống nhất: [ghi cụ thể từng nội dung không thống nhất giữa thông tin kê khai của nhà thầu với tài liệu nhà thầu cung cấp theo bảng dưới đây ].

| Nội dung không thống nhất | Kê khai trong E-HSDT | Tài liệu của nhà thầu |
| --- | --- | --- |

4. Kết luận về việc đối chiếu tài liệu:

(chọn một trong hai kết luận dưới đây)

□ Thống nhất với thông tin kê khai, được mời vào thương thảo hợp đồng

□ Không thống nhất với thông tin kê khai.

Ý kiến khác (nếu có):.....

(Trường hợp kết luận về việc đối chiếu tài liệu là không thống nhất với thông tin kê khai thì bên mời thầu phải có ý kiến yêu cầu tổ chuyên gia đánh giá lại đối với nhà thầu này.)

Người thực hiện

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Bên mời thầu, tổ chuyên gia phải lưu trữ tài liệu của nhà thầu để phục vụ công tác thẩm định, thanh tra, kiểm tra…

## BM114-03.2.15 Mẫu Phụ lục 4

| [tên chỦ ĐẦU TƯ] [TÊN BÊN MỜI THẦU] Số: _____ /_____ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____, ngày____tháng____năm____ |
| --- | --- |

### TỜ TRÌNH
V/v đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu….

[ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt]

Kính gửi: [ghi tên Chủ đầu tư]

1. Căn cứ pháp lý

Bên mời thầu nêu các căn cứ pháp lý như sau:

- Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng;

- Biên bản thương thảo hợp đồng.

2. Quá trình thương thảo hợp đồng

a) Bên mời thầu mô tả quá trình thương thảo, tóm tắt các nội dung thương thảo hợp đồng:

- Ngày tháng tiến hành thương thảo;

- Các vấn đề trong quá trình thương thảo.

b) Lưu ý đối với Chủ đầu tư trong quá trình hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

3. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT và thương thảo với nhà thầu ______[ghi tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu], ______[ghi tên Bên mời thầu] kiến nghị ______ [ghi tên Chủ đầu tư] phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ______ [ghi tên gói thầu theo KHLCNT] với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu;

- Giá đề nghị trúng thầu;

- Loại hợp đồng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng;

- Danh sách nhà thầu phụ (nếu có);

- Các thông tin khác;

- Tài liệu gửi kèm theo: báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, biên bản thương thảo hợp đồng, tờ trình, quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu và các tài liệu khác có liên quan.

| Nơi nhận: - Như trên; - Tổ chức thẩm định (để thẩm định); - Lưu: VT, | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN MỜI THẦU (ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |

## BM114-03.2.16

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: / QLDA-KHTHDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |
| V/v Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ... |  |

### Kính gửi: Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ...;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu ...;

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Tổ chuyên gia ngày ...;

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính của Tổ chuyên gia ngày ....

Ban Quản lý dự án đã tổ chức đánh giá HSĐXTC gói thầu ... từ ngày ... đến ngày ....

Để có cơ sở trình Tổng giám đốc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ..., Ban QLDA kính đề nghị Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng thẩm định kết quả đánh giá HSDT nêu trên.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Hồ sơ mời thầu (bảng đăng tải tên hệ thống);

- Hồ sơ đề xuất tài chính của các nhà thầu;

- Báo cáo đánh giá HSĐXTC ngày ... của Tổ chuyên gia;

- Tờ trình số .../TTr-QLDA ngày ... về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ....

Trân trọng.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.2.17

| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN Số: /QĐ-HT1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
gói thầu ...

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số ... ngày ... của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu ...;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày ...;

Căn cứ Tờ trình số .../TTr-QLDA ngày ... về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ...;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số ... ngày ... của Tổ thẩm định dự án ĐTXD.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ... thuộc dự án ....

- Tên nhà thầu trúng thầu: ...;

- Giá trúng thầu: ... đồng;

- Loại hợp đồng: ...;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: ....

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 3 “để thi hành”; - Lưu: VT, QLDA. | TỔNG GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

## BM114-03.2.18

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: / QLDA-KHTHDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày |
| --- | --- |

### PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Về việc tư vấn pháp lý/xác nhận chuyên môn

Kính gửi: Phòng Kiểm tra Pháp chế

Căn cứ quy trình ký kết, thực hiện và quản lý hợp đồng ngày 01/01/2012, Ban QLDA kính đề nghị Quý phòng tư vấn pháp lý dự thảo hợp đồng do Ban QLDA soạn thảo.

| TT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
|  | Đề nghị tư vấn pháp lý/Xác nhận chuyên môn |
| 1 | Hợp đồng ... thuộc dự án ... |
| 2 | Hồ sơ đính kèm: - Quyết định số ... ngày ... của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt KHLCNT dự án ...; - Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... của Tổng giám đốc về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu ...; - Biên bản thương thảo hợp đồng ngày ... Gói thầu ...; - Quyết định số .../QĐ-HT1 ngày ... về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu .... |

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC ........................................ |
| --- | --- |

Chủ đầu tư sử dụng phụ lục này.

Danh sách xếp hạng nhà thầu không cần phải thẩm định trước khi phê duyệt. Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không xếp hạng nhà thầu.